## Slide 1: Kick-Off do Projeto [Projeto de Controle de Estoque] [Cliente Controle de Estoque]
[Chevoux]

## Slide 2: Agenda
A importância de engajar no projeto agora
O Projeto
  Justificativa do Projeto
  Premissas e Restrições
  Escopo do projeto
  Principais Pontos de Atenção
  Marcos com orçamento macro
Como o projeto será gerenciado
  Iniciação
  Planejamento
  Execução e Controle
  Encerramento
Próximos Passos

## Slide 3: A importância de engajar no projeto agora Custo das mudanças e incerteza ao longo do tempo
A importância do engajamento imediato do projeto é o atendimento de todos
Os requisitos pedidos pela empresa Chevoux, obter um planejamento estratégico com situação apresentada, realizar toda a preparação, apresentar mudanças visando sempre o melhor custo benefício a longo prazo e obter sucesso com o projeto.
Fonte: Guia PMBOK Quinta Edição

## Slide 4: Justificativa do Projeto
Situação atual e justificativa do projeto
Todo trabalho é realizado de maneira manual com eventual erro humano envolvendo desordem com os produtos e atraso no despache dos produtos.
A justificativa do projeto foi desenvolver um sistema que diminua o trabalho manual, aumentando a organização do estoque e também a demanda para as lojas e ter uma virtualização e segurança dos dados.
Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto
Facilitação do manuseio do estoque
Modernização do processo para organização do estoque
Ter uma organização adequada dos produtos em estoque
Eficiência de tempo para realização do processo
Automação no processo de reabastecimento
Ter tudo organizado o mais rápido após o início do projeto
Notes: Descreva o propósito ou justificativa do projeto detalhando objetivos mensuráveis e critérios de sucesso relacionados

## Slide 5: Escopo-Produtos e principais requisitos
Produtos
Produtos (Shampoo , Condicionador e sabonete )
Principais requisitos
Não está incluso na nossa temática
Notes: Descreva os requisitos a serem atendidos por produto
Sempre que possível, gerar uma EAP/WBS para facilitar o entendimento do grupo

## Slide 6: Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS)
Utilizamos o ferramental extensivo do Visual Studio para o início do programa
1.1 usamos o ASPNET ado. framework C#
1.2 utilizamos o MVC
1.3 foram modelado um banco de dados utilizando o padrão de contas de usuário individual
1.4 foram realizadas alterações no layout
2 . Análise do Projeto
2.1 Aprovação do Projeto
Inicialização do Projeto
3.1 cadastro do usuário
3.2 cadastro do produto
4 Organização do Estoque
4.1 Contagem dos Produtos
4.2 Catalogação dos Produtos
5 Saída dos Produtos
5.1 Fornecimento para Comércio
6 Reabastecimento
6.1 Automação do Reabastecimento
7 Documentação
Notes: Sempre que possível gerar graficamente para facilitar o entendimento e discussão
Sugiro gerar o cronograma com seus responsáveis e depois gerar usando o WBS Chart Pro a EAP com seus responsáveis

## Slide 7: Marcos / Orçamento
Não possui orçamento estabelecido
Fases do Processo | Marcos
Iniciação | Projeto aprovado
Planejamento | Plano de gerenciamento de projetos aprovado
Implantação | Inicialização da implementação do sistema
Testagem | Teste do funcionamento do sistema e equipamentos
Treinamento | Instrução aos funcionários de acordo com o manual fornecido
Encerramento | Projeto entregue e encerrado
 | Contrato encerrado
 | Transição do projeto para operação concluída
Notes: Descreva os requisitos do produto a serem atendidos Marcos
Previsão

## Slide 8: Premissas / Restrições
Premissas
Economia de tempo de trabalho
Melhor organização dos produtos
Velocidade de reabastecimento
Aumento de demanda para as lojas
Organizaçao e segurança dos dados
Restrições
Vendas em lotes em números redondos, Ex:10, 20, 30..
Sem restrições orçamentárias previstas
Necessidade de internet para manuseio do programa
O programa e restrito a usuários não registrados/autorizados
Ao realizar o cadastro , a senha deverá ter padrões pré-estabelecidos ( símbolos @#$! , letra minúscula , letra maiúscula e números .)

## Slide 9: Principais Pontos de Atenção / Riscos
Pontos de Atenção/ Riscos
Falha no funcionamento do sistema
Contratempos com os produtos e/ou despachos
Erro humano com respeito a organização ou manuseio dos produtos e aplicativos

## Slide 10: Como o projeto será gerenciado
Objetivo:
  Garantir que os módulos sejam entregues conforme prazo
Como:
  Equipe de Projeto Eficiente
  Equipe organizada em sociedade igualitária

## Slide 11: Documentos para gestão do projeto
Documento |  | Descrição
Plano de projeto | P | O plano de projeto guia a execução, controle e encerramento do projeto
Declaração do escopo | P | Determina qual trabalho será realizado e quais entregas produzidas
Dicionário da EAP | P | Não incluso
Plano de gerenciamento das partes interessadas | P | Identifica as partes interessadas no projeto e define estratégias para ganhar suporte ou reduzir obstáculos
Cronograma | P | Não foi determinado nenhuma data
Gestão de Risco | P | Identifica riscos associados ao projeto
Status Report | C | Divulga informações pertinentes ao projeto
Solicitação de mudança | C | Toda mudança solicitada deve ser avaliada pelo GP
Registro das mudanças | C | Registra cada mudança solicitada e controla seu status
Ata de reunião | C | Descreve as decisões importantes tomadas durante a reunião
Issues Log | C | Não foi efetuado um registro
Termo de Aceite | E | Documento de aceitação formal de entrega pelo cliente
Lições aprendidas | E | Sumariza lições aprendidas para evitar ocorrências em novos projetos

## Slide 12: Iniciação
Objetivo: Reunião para validar envolvidos e processos usados na gestão do projeto
Fatores Críticos de Sucesso
  Definir com clareza o objetivo e a abrangência do projeto.
  Identificar partes interessadas no projeto e definir estratégias para ganhar suporte ou reduzir obstáculos.
  Identificação do gerente de projeto.
  Reconhecer no ambiente externo, oportunidades e ameaças.

## Slide 13: Planejamento
Objetivo: Dar início ao projeto e atribuir requisitos e documentar todos os processos envolvidos
Reunião para desenvolver o plano de projeto e seus planos complementares.
Pré-requisitos
  Termo de abertura aprovado
Fatores críticos de sucesso:
  Definir o escopo e assegurar que as entregas estejam bem definidas;
  Definir equipe adequada as necessidades do projeto e assegurar que os recursos estejam disponíveis;
  Avaliar os riscos e relatá-los;
  Criar um mapeamento dos estoques, assim gerando uma melhor organização

## Slide 14: Execução e Controle
Objetivo: coordenar os recursos para realizar o que foi planejado e obter sucesso com o projeto
Não trabalhamos com prazo e custos previstos
GP:
  Não há um GP
Equipe do projeto executa suas atividades e relata o progresso à equipe

## Slide 15: Execução e Controle – Principais artefatos
Que? Qual informação | Por que? Qual propósito | Quem? Responsável | Quando? Periodicidade
Registro das mudanças | Registrar cada mudança solicitada e controlar seu status | Equipe | Nova solicitação
Status Report | Divulgar informações pertinentes ao projeto | Equipe | Semanal
Issues Log | Registrar problemas enfrentados no projeto e monitora sua solução | Administração | Novo problema

## Slide 16: Encerramento
Objetivos:
  Atender todos os requisitos proposto pelo setor do controle de estoque;
  Formalizar a aceitação final das entregas do projeto;
  Arquivar a documentação necessária;
  Analisar os problemas ocorridos no projeto para evitar que problemas similares ocorram em novos projetos;
  Definir os responsáveis pela manutenção do sistema ou produto criado;
  Treinamento realizado com sucesso.
Pré-requisitos
  Critérios de aceitação pré-definidos;
  Processo de aceitação final pré-definido;
Fatores críticos de sucesso:
  Aceitação do usuário final;
  Objetivos do negócio e benefícios antecipados são alcançados;
  Objetivos do projeto alcançados;
  Materiais do projeto são arquivados.

## Slide 17: Próximos Passos
Registar a reunião e aprovar o termo de abertura do projeto
Próxima reunião da finalização do projeto.

## Slide 18: Obrigado! InfoTech